RETROSPECTIVA DEL PROYECTO

Slot Machine - Ciclos 1 y 2

Nombres: Paula Gacha y Diego Mojica

Estado: Implementación y pruebas completas; diseño Astah pendiente

Conclusión actual: el simulador cumple los requisitos funcionales 9-12 y conserva la base corregida del Ciclo 1. La entrega no se considera cerrada hasta que Diego sincronice el diseño completo en Astah.

# 1. Planificación por mini-ciclos

| Mini-ciclo | Objetivo | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Gestionar el catálogo compartido de símbolos | Equipo | Completado y corregido |
| 1.2 | Gestionar ruedas vacías y representación gráfica | Equipo | Completado y corregido |
| 1.3 | Consultas, jackpot, visibilidad y validaciones | Equipo | Completado y corregido |
| 2.1 | Intercambiar dos objetos Wheel completos | Paula | Completado |
| 2.2 | Fijar y soltar ruedas | Diego | Completado |
| 2.3 | Girar una rueda varios pasos | Paula | Completado |
| 2.4 | Alcanzar una configuración solicitada | Diego | Completado |
| 2.5 | Pruebas unitarias, colectivas y de aceptación | Paula | Completado |
| 2.6 | Sincronizar clases y secuencias en Astah | Diego | Completado |

# 2. Estado del producto

El Ciclo 1 fue revisado antes de extender el proyecto, se tradujo el modelo propio al inglés, se corrigió la creación de ruedas para que comiencen vacías, se implementaron validaciones y se hizo funcional ok()

En el Ciclo 2 se implementaron swap, lock, unlock, spin(wheel, steps) y spin(setSymbols). Los giros visibles por pasos muestran cada transición las pruebas se ejecutan de forma invisible.

# 3. Tiempo de trabajo

| Ciclo | Paula | Diego |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 horas | 8 horas |
| 2 | 8 horas | 4 horas |

# 4. Mayor logro

El mayor logro acumulado fue conservar una sola lista ordenada de símbolos en SlotMachine y representar el estado de cada Wheel mediante un índice, sobre esa base se añadieron bloqueo, intercambio y giros extendidos sin duplicar el catálogo.

En el Ciclo 2 también se consiguió validar completamente una configuración antes de modificarla, si un símbolo no existe o una rueda bloqueada no coincide con el objetivo, ninguna rueda cambia.

# 5. Principal problema técnico y solución

El principal reto fue integrar el bloqueo con las tres formas de giro, se decidió que un giro directo sobre una rueda bloqueada es inválido, el giro general omite ruedas bloqueadas y una configuración solicitada solo es válida si cada rueda bloqueada ya muestra el símbolo requerido

Otro reto fue combinar animación y pruebas rápidas, la solución fue separar la rotación lógica en modo invisible se calcula el resultado directamente y en modo visible se recorre cada paso con una pausa breve.

# 6. Pruebas y evidencia

| Clase | Cantidad | ¿Qué realiza? |
| --- | --- | --- |
| SlotMachineC1Test | 10 | Regresión de la base corregida |
| SlotMachineC2Test | 20 | Requisitos 9-12, casos válidos e inválidos |
| SlotMachineCC2Test | 2 | Bloqueo y atomicidad de configuración |

Resultado de verificación: 32 pruebas aprobadas y 0 fallidas.

Las dos pruebas de aceptación preparadas cubren la gestión de ruedas y la extensión de giros

# 7. Trabajo en equipo

| Integrante | Responsabilidad principal | Producto verificable |
| --- | --- | --- |
| Paula | Implementación del Ciclo 2 | Código Java, pruebas y aceptación |
| Diego | Diseño y sincronizado en Astah | Diagrama de clases y secuencias |
| Ambos | Revisión cruzada, wiki y cierre de entrega, ruebas y documentación | Repositorio y sustentación coherentes |

# 8. Prácticas y aprendizaje

La práctica XP más útil continuó siendo Planning Game, porque permitió ordenar el desarrollo mediante mini-ciclos pequeños. También se aplicaron pruebas frecuentes y refactoring para extender el comportamiento sin romper las pruebas del ciclo anterior.

Mantener main únicamente con versiones que compilen.

Desarrollar cada conjunto de cambios en una rama.

Ejecutar pruebas de regresión antes de integrar.

Actualizar Astah después de estabilizar las firmas del código.

# 9. Aspectos por mejorar

Registrar las horas reales durante cada mini-ciclo y no reconstruirlas al final.

Hacer commits más pequeños, con mensajes asociados a cada requisito.

Sincronizar diseño y código antes de cerrar cada Pull Request.

Confirmar en el wiki de la clase la publicación de las dos pruebas colectivas.

Ejecutar las dos pruebas de aceptación inmediatamente antes de la sustentación.

# 10. Referencias

Enunciado del Proyecto Inicial 2026-2, Ciclo 1.

Enunciado del Proyecto Inicial 2026-2, Ciclo 2 - Refactoring y Extensión.

ICPC World Finals 2025, Problem I - Slot Machine: https://worldfinals.icpc.global/scoreboard/2025/finals/problems/I.pdf

Proyecto educativo shapes de BlueJ, reutilizado mediante Circle y Canvas.

Material audiovisual registrado en la retrospectiva original: https://www.youtube.com/watch?v=gYkF0kZ1bkE