# RETROSPECTIVA DEL PROYECTO

# Slot Machine - Ciclos 1, 2 y 3

# Nombres: Paula Gacha y Diego Mojica

# Estado: Completo

# Mini ciclos del tercer ciclo

| Mini ciclo | Resultado técnico | Estado |
| --- | --- | --- |
| 3A Constructor y representación | n ruedas y n símbolos aleatorios, paleta ampliada y filas de diez ruedas | Implementado y probado |
| 3B Solución con información limitada | Estrategia del color ausente con cota de 2*n*n+1 acciones | Implementado y probado |
| 3C Ejecución oculta y visible | solve devuelve acciones; simulate utiliza el mismo algoritmo y muestra la máquina | Implementado; aceptación en BlueJ preparada |
| 3D Regresión y evidencia | 61 casos JUnit, reproducción de acciones, exhaustividad pequeña y tamaños hasta 50 | Pruebas automáticas aprobadas |
| 3E Diseño y entrega | Modelos PlantUML, imágenes, guía de estudio y pasos de Git | Falta guardar y revisar el .asta final y publicar la entrega |

# 2. Estado del producto

# El Ciclo 1 y 2 fueron revisados antes de extender el proyecto, se hicieron las correcciones comentadas anteriormente en la reunión de sustentación y avanzo al ciclo 3.

# En el Ciclo 3 se implementaron las pruebas y mini ciclos completos

# 3. Tiempo de trabajo

| # Ciclo | # Paula | # Diego |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 4 horas | # 8 horas |
| # 2 | # 8 horas | # 4 horas |
| # 3 | # 7 horas | # 6 horas |

# 4.Logro principal

La decisión más relevante fue conservar separadas la simulación y la estrategia,SlotMachineContest no necesita conocer los colorespor que deduce los giros a partir de los conteos, el simulador mantiene las reglas y la representación gráfica, y SymbolColors evita que la validación y el dibujo interpreten colores de forma diferente

# 5.Problema técnico y solución

El principal reto fue identificar un destino común sin leer la configuración. Se resolvió construyendo un estado con un único color ausente, la exploración de cada rueda encuentra el desplazamiento hacia ese color y la restauración conserva la referencia para la siguiente exploración

Otro problema fue admitir cincuenta símbolos cuando Canvas solo reconocía seis colores del catálogo,la solución agregó hexadecimales y centralizó la conversion,la representación se organizó en filas para mantener las ruedas dentro de la ventana

# 6.Pruebas y revisión

Se conservaron 32 pruebas anteriores y se añadieron 27 casos de SlotMachineContestTest y dos de SlotMachineContestCTest, todo completo aprobó 61 casos con JUnit  y el algoritmo Java se comprobó exhaustivamente en 3.408 estados pequeños y en 225 escenarios reproducibles de tamaños 6 a 50, además de casos dirigidos

Los casos de aceptación describen cómo comprobar la construcción, solve y simulate en BlueJ,los dos casos del archivo ContestCTest están preparados para compartir

# Trabajo en equipo y aprendizaje

Paula integrp y estudia el código y Diego conserva la responsabilidad acordada sobre Astah y diagramas, aunque las tareas no son exactas se reparten a veces de diferentes maneras viendo que se necesita con mas urgencia para avanzar en el Proyecto, ambos deben comparamos modelo y código, revisamos las pruebas y verificamos lo publicado en main

El uso de IA se acompaña de lectura del código, comprobación automática, explicación del algoritmo y ejercicios de modificación

# Prácticas y mejoras

La planificación por mini ciclos organiza dependencias, las pruebas de regresión permiten modificar el simulador conservando las funciones existentes y la revisión de código con el diseño evita repetir diferencias de nombres entre Astah y Java

Como mejora temenos que seria bueno registrar las horas durante el trabajo, crear commits mas cortos, repetir la aceptación antes de sustentar y cerrar cada mini ciclo con código, pruebas y diseño sincronizados